【 】

合同编号：

人防工程检测合同

项目名称：中国药科大学江宁校区创新药物成药性评价中心项目人防工程检测

委 托 方：中国药科大学

承 检 方：

委托方（以下简称甲方）： 中国药科大学

承检方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，就以下人防工程检测事宜达成一致意见，签订本合同。

- 第一条 项目概况

1.工程名称： 中国药科大学江宁校区创新药物成药性评价中心项目人防工程检测

2.工程地址： 南京市江宁区龙眠大道639号

3.建筑面积：人防建筑面积为1443.7㎡

4.检测工程量：

按照RFJ04-2009《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》、RFJ01-2002《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》、RFJ003-2021《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》实施现场检测并出具满足要求的检测报告。

- 第二条 检测程序

1.甲方提供工程人防区域建筑施工图、防护设备清单等给乙方，明确检测相关信息及检测要求。乙方根据甲方提供的材料，制定检测方案。

2.根据工程完成进度，在符合检测要求的前提下，甲方提前七个工作日（扣除法定节假日）通知乙方进场检测。

3.如首次检测发现不合格，经甲方整改后进行二次检测（复检），如二次检测不合格，进行三次检测，以此类推，二次及二次以上的检测另行收费，具体约定见本合同第三条。

4.检测标准：

RFJ04-2009 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》

RFJ01-2002《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》

RFJ003-2021《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》

- 合同金额

1.本合同总价为人民币        元，大写：         。

2.本合同金额包括本合同工程检测项目范围内所需费用，超出合同约定检测范围的另行收费。

3.检测项目因首次检测不合格经甲方整改后需乙方进行二次及以上检测的，需额外加收相关检测项目费用：二次检测费用 0 元，三次及三次以上的检测，每次复检费用为 2000元/次。

第四条 付款方式

1.全部检测项目整改完成确认合格即作为检测工作全部结束，乙方通知甲方拨付检测费。

2.甲方一次性结清全部合同款项，乙方收到全部款项后七个工作日内出具检测报告一式两份。

3.乙方提供与付款金额一致的增值税专用发票给甲方。

第五条 工期

1.乙方根据甲方工程进度安排检测工作，正常情况下在所有检测项目完成后的七个工作日内（法定节假日顺延）出具检测报告。

2.因下列原因之一造成承包工程检测工期顺延的，乙方工程检测工期相应顺延。

2.1甲方允许的检测时间顺延。

2.2乙方进行检测的必要条件、设备设施、检测场地不具备条件。

2.3非乙方原因的工程检测范围工程量变更及工程量增加。

2.4不可抗力的原因。

第六条 不可抗力

1.不可抗力事故系指签约方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，签约方任一方由于受如战争、严重火灾、洪水、雪灾、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力事故的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知其他方，合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第七条 各方责任

1.甲方责任

1.1提供设备材质质保书、外协配件资料、人防工程图纸等相关资料，并确保资料的准确性。

1.2按照本合同约定支付费用。

1.3样品符合有关标准的规定和保证样品的真实性。

1.4现场检测时提供必要的协助，确保现场检测条件满足乙方正常开展工作需要。

1.5甲方确认本项目现场负责人姓名： 张孝中  联系电话： 13801597421

2.乙方责任

2.1按期完成甲方委托，按期提交检测报告。

2.2严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案。

2.3协助对甲方的技术进行保密。

2.4向甲方提供必要的检测咨询服务。

2.5乙方确认本项目现场负责人姓名：      联系电话：

2.6乙方确保检测满足南京市江宁区人防验收要求。

第八条 违约责任

1.因甲方原因造成中途变更或违约，检测已耗费的人力、物力等费用仍由甲方支付，并赔偿因其违约给乙方造成的所有经济损失。

2.因乙方造成的中途变更或违约，其责任和损失由乙方承担。

3.由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得对方认可后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

4.本合同生效后，如有一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。

第九条 争端的解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商或合同签订地仲裁机构解决，解决不成的，则向合同签订地人民法院提出诉讼。

2.除另有裁决时，一切法院审判所产生之费用由败诉方负担。

3.在法律解决期间，除争议部分外，合同其它部分继续执行。

第十条 合同修改

合同履行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，合同未尽事宜双方协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十一条 主导语言与计量单位

1.合同书写应用中文，合同各方所有的来往函电以及以本合同有关的文件应以中文书写。

2.除技术规范中另有的规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

第十二条 其它

1.本合同签订地：江苏省南京市 。

2.本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

3.本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效，并在结清余款之日起自行终止。

4.在履行合同期间，各方应该履行合同之保密义务。

5.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

委托方（盖章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人、电话：

开户银行：

账号：

日期：        年    月   日

承检方（盖章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人、电话：

开户银行：

账号：

日期：    年   月   日

## 附件1：廉政协议书

廉 政 协 议 书

为了贯彻落实党中央国务院《关于实现党风廉政建设责任制的规定》和江苏省、南京市有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证中国药科大学基本建设和专项维修项目优质、高效、健康、有序地进行，中国药科大学作为建设单位（以下称甲方）,与承担 中国药科大学江宁校区创新药物成药性评价中心项目人防工程检测 的施工单位              （以下称乙方）特订立如下廉政协议书。

第一条、甲乙双方约定

l、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强工程建设管理及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件,自觉按合同办事。

3、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外,甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则,严禁损害国家和甲乙双方集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本工程建设参加人员的廉政监督,建立和健全廉政制度,认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为,有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

第二条、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

6、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

第三条、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支应由个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品或者为通讯工具充值。

5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关工程建设事项。

第四条、违约责任

1、甲方及其工作人员有违反本廉政协议书第一条和第二条的,按甲方单位的廉政建设规定处罚，同时汇报检察机关。

2、乙方有违反本廉政协议书第一条和第三条的,除通过上级纪检监察机关按乙方单位的廉政建设规定处罚外,视情节轻重和造成损失大小依照相关法律、法规追究相关责任，且在3年内不得参加中国药科大学建设项目投标活动。

第五条、中国药科大学廉政监督部门为中国药科大学纪检监察室，如出现廉政问题，由监督部门按相关法律法规进行处理。

第六条、本廉政协议书有效期为从甲乙双方签署之日起,到该工程项目竣工验收后止。

第七条、本廉政协议书作为工程合同的附件,与工程承包合同具有同等的法律效力,经协议双方签署后立即生效。

本协议书未尽事宜，参照国家相关法律规定及《中国药科大学基本建设和专项维修项目廉政建设管理细则》等。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：               （盖章）

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签约日期：   年  月  日               签约日期：  年  月   日

## 附件2：安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

中国药科大学：

我                     (单位名称)在 中国药科大学江宁校区创新药物成药性评价中心项目人防工程检测 （项目名称）中有幸中标，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：