药大建〔2023〕195号

关于修订《中国药科大学专项维修项目

管理办法》的通知

各部门、单位：

根据国家相关要求及学校实际工作的需要，经学校校务会通过，修订《中国药科大学专项维修项目管理办法》。现予印发，请遵照执行。

特此通知。

中国药科大学

2023年11月20日

中国药科大学专项维修项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范中国药科大学（以下简称学校）专项维修项目管理，严格落实管理责任，防范项目风险，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，依据《中国药科大学基本建设管理办法》，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称专项维修项目，是指单项经费在20万元以上、使用财政专项拨款或学校自筹资金等进行校内建筑物、构筑物、道路等各类设施的新建改建扩建、维修改造、装饰装修。

第三条  本办法所称项目管理，是指学校或学校授权单位制定和修改项目管理制度以及对项目的立项、审批、履行、验收、备案归档等一系列行为进行的规范管理。

第四条  学校按照“统一指导、归口管理、分级负责”的原则实行项目管理，切实防范项目风险。

第五条  专项维修项目管理应当遵守国家法律法规规定，遵循公平、诚实信用和责权利相统一的原则，维护学校合法权益。

学校任何单位和个人不得从事违法活动，不得损害国家和社会公共利益、学校利益或他人合法权益。

第六条  法律、法规、规章对项目管理时效、流程、过程控制有特别规定的，从其规定。

第七条  根据学校工作职能分工，学校基建和修缮工作领导小组(以下简称“基建领导小组”)是学校自筹资金专项维修项目的“三重一大”事项的议事协调机构。改善基本办学条件领导小组是财政专项拨款专项维修项目的“三重一大”事项的议事协调机构。

第八条  专项维修项目根据需要须经过立项、采购、签订合同、组织施工、竣工验收、工程结算等规定程序。对学校突发安全事件的抢修工程，各部门可进行应急处置。

第二章  项目管理部门及职责

第九条  基建后勤处作为专项维修项目归口管理部门，统一指导学校专项维修项目管理事务，主要职责包括：

（一）拟定、修订学校专项维修项目管理的基本规章制度；

（二）对学校专项维修项目进行立项审查，提出相关意见；

（三）对学校专项维修项目进行过程监管，提出相关意见；

（四）完成学校交办的涉及专项维修项目管理的其他工作。

归口管理部门职责如有调整，按调整后的职责对相关项目进行归口管理。

第十条  承办单位是指因开展项目需要，根据职能分工，完成专项维修项目的校内相关单位，承担项目的管理责任。项目经费负责单位原则上应作为承办单位。

项目承办单位的主要职责包括：

（一）负责项目的立项工作，制定专项维修项目维修计划，完善维修方案设计，完成项目立项申报工作；

（二）完成维修项目招标和合同签订工作；并根据项目情况安排专门人员负责项目施工管理；

（三）全面履行项目全过程管理义务，监督项目相对方的履约情况，收集和保管项目履行过程中形成的有关资料，及时向学校汇报项目履行状态；

（四）接受归口管理部门巡查、监督；

（五）负责提交支出型重大合同绩效报告，按学校要求提交各阶段考核成果；

（六）负责项目资料归档工作；

（七）妥善处理项目纠纷；

（八）完成学校交办的涉及项目管理的其他事项。

第十一条  根据部门职责和业务需要，以下部门作为相应专项维修项目的承办单位：

（一）保卫处负责全校安防、消防系统工程项目；

（二）实验室与设备管理处负责全校实验室通风改造、废气废水净化改造及实验室家具及实验设施改造、危险废物暂存库建设及改造类项目；

（三）信息化建设管理处负责全校弱电、智能化等项目；

（四）自主申报部门（学院）负责相应申报项目的承办管理。

第三章  项目过程管理

第十二条  归口管理部门负责指派采购的监理服务单位配合各承办单位负责项目管理，各承办部门也可根据项目特殊需要，向归口管理部门申请独立采购专业监理服务单位作为项目管理服务单位。

第十三条  各承办部门需指定专门人员（以下简称项目负责人）代表学校负责现场施工管理与监督。项目负责人对现场进行管理的主要内容包括总体控制与协调、质量管理、安全文明施工管理、工程进度管理、投资管理、档案管理等工作。项目负责人职责：

1.协助施工单位作好开工前准备；

2.组织或参加与专项维修项目有关的技术交底、定期例会或根据需要临时召开的有关会议，协调解决有关技术和其他问题；

3.检查、监督施工单位履行专项维修项目施工合同情况，对委托专业工程监理的，检查、监督监理人员履行专项维修项目监理合同情况；

4.按照有关规定，检查、验收隐蔽工程，审核工程变更、工程签证；

5.办理专项维修项目工程款支付；

6.组织专项维修项目工程竣工验收；

7.竣工结算报审，协助审计部门进行工程审计；

8.负责办理资产移交和专项维修项目工程资料归档；

9.负责专项维修项目工程质量保修期内的保修事宜。

第十四条  专项维修项目变更（签证）

当遇有工程变更（签证）情况出现时，施工单位、监理单位及项目负责人应按照学校有关规定办理工程变更（签证）审批手续。施工单位未接到项目负责人通知，不得进行变更。

第十五条  竣工验收

专项维修项目完工后，施工单位提出竣工验收申请，各承办单位组织验收，验收小组成员包括承办单位、设计单位、使用单位、施工单位、监理单位。未达维修要求，提出整改意见，并督促及时进行整改。验收后，由参加验收人员在专项维修项目竣工验收单上签署验收意见，验收单作为结算送审必备资料。归口管理部门对验收工作进行监督指导。

第十六条  结算

根据项目需要，涉及结算工作的，专项维修项目竣工验收后28天内，施工单位提交完整竣工结算资料，经监理、项目负责人确认后，送交审计处进行审计，出具工程结算审计报告。

第十七条  工程质量保修

专项维修项目签订合同时，必须与施工单位签订工程质量保修书，明确保修期限和保修责任。

1.工程质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、上下水管线的安装、维修改造工程及双方约定的其他土建、维修改造工程；

2.工程质量保修期：质量保修期从维修工程竣工验收合格之日算起，保修期限按合同执行；

3.工程质量保修金：工程质量保修金一般为工程结算价款的3%。工程质量保修期满，经施工单位、使用单位及项目负责人共同查验无质量问题后，无息支付施工单位保修金，如制度执行期间，国家政策要求发生变化，参照国家政策要求执行。

第十八条  资料管理

项目竣工验收后，各承办单位应向归口管理部门进行资料归档。归档完毕后，承办单位方可支付结算款，支付结算款时需经归口管理部门主要负责人审批。归档材料包括：立项审批文件、采购文件、维修项目合同、工程变更（签证）文件、设计变更文件、工程验收文件、工程结算报告、竣工图、质量保修书等与专项维修项目有关的资料。

第四章  附  则

第十九条  20万元以下专项维修项目，项目使用方应根据维修内容将方案报相应职能承办单位审核后，经归口管理部门签署方案审定意见后，自行开展项目管理，项目结束后，根据改造内容将材料备案至承办单位及归口管理部门。

第二十条  本办法由基建后勤处负责解释。

第二十一条  本办法自发布之日起执行。《中国药科大学专项维修项目施工管理办法》（药大建〔2020〕97号）同时废止。

中国药科大学校长办公室 2023年11月20日印发